**DOMAINE : INFORMATIQUE INDUSTRIELLE**

**CP** :

Antonio VENTURA

Antoine TOUZE

Louis CAMOUSEIGT

Christophe THEME

**Périmètre** : CRT – MOS V1 – PI

**Points positifs** :

Là, vraiment je ne vois pas. Mes remarques de 2014 n’ont été prises en compte qu’à la rentrée 2015 🡺 9 mois perdus. J’ai une zone de qualif pour moi.

Très bonne relation avec CAP, l’efficacité est sans comparaison avec Atos (réactivité, coût etc. …)

**Points d’amélioration** :

* Roadmap globale annuelle et plannings projets consolidés. Refus affiché de ne pas prendre en compte les contraintes de l’ensemble des projets. Refus de communiquer les vraies dates de mise en production.
* Eviter le mode DSI vs. Intégrateurs : cause essentielle du décalage du projet de fusion des bases TREND.
* CGI fonctionne comme une TMA et non un intégrateur.
* Les processus de la DSI devraient être maitrisés : processus de gestion des tickets, processus de qualification
* Charges sous-estimées durant le 1er semestre pour ne pas repasser de comité d’engagement.
* L’exploitabilité des solutions n’est pas du tout la priorité de la MOE. Pilotage par les délais.
* Le SM ne joue pas son rôle de « gardien du temple » : les CAB sont animés par l’équipe projet !!

**Liste des projets** :

* Fusion des bases TREND
* CRT 8.0 + cartographie, CRT 8.1, CRT 8.1.1, CRT 8.1.2, CRT 8.1.3 (décalée à janvier 16)
* PI (DAT, AD, réduction du périmètre, etc…)

**Conclusion**: de la plume et du goudron, une bonne année qui s’annonce